AQUATECH CRM

Plan General de Migracion

PWA (iOS) + APK Nativo Android (Capacitor)

Version 1.0  |  Mayo 2026

# 1. Contexto y Estrategia

AquaTech CRM es una Progressive Web App (PWA) completamente funcional construida con Next.js, NextAuth JWT, Prisma/MySQL, Dexie/IndexedDB y un Service Worker personalizado. La app tiene soporte offline, sincronizacion en background y notificaciones push.

La decision estrategica es la siguiente:

| iOS / iPhone Sigue usando la PWA actual Sin ningun cambio. Instalar desde Safari. | Android APK nativo via Capacitor Descarga desde Play Store. |
| --- | --- |

Esta estrategia dual permite:

- No romper nada existente. La PWA queda intacta.

- Usuarios Android obtienen offline nativo real y sync en segundo plano verdadero.

- Un solo codebase de Next.js sirve a ambas plataformas. El backend no cambia.

- Publicacion en Google Play Store para alcance mayor.

# 2. Lo que NO cambia en ninguna fase

Es critico entender que la migracion es una capa encima del proyecto existente, no una reescritura:

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Todos los API endpoints (/api/...) | Sin cambios |
| NextAuth JWT + RBAC | Sin cambios |
| Prisma + MySQL | Sin cambios |
| UI completa (Next.js / React) | Sin cambios |
| BunnyCDN / WhatsApp / GROQ | Sin cambios |
| Logica de negocio (wizard, fases, etc.) | Sin cambios |
| PWA para iOS | Sin cambios, intacta |

# 3. Resumen de fases

| Fase | Nombre | Duracion | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Setup Capacitor + APK base | 2-3 dias | Ninguna |
| F2 | SQLite nativo (offline real) | 4-6 dias | F1 completada |
| F3 | Background Sync nativo | 3-4 dias | F2 completada |
| F4 | Push Notifications FCM | 2-3 dias | F1 completada |
| F5 | Hardware nativo + Play Store | 3-4 dias | F1-F4 completas |

TOTAL ESTIMADO: 14 - 20 dias habiles Aproximadamente 3 a 4 semanas de trabajo enfocado

# 4. Arquitectura dual resultante

Al finalizar la migracion, la arquitectura del sistema sera la siguiente:

Capa compartida (sin duplicacion):

- Next.js backend: todas las APIs, autenticacion, logica de negocio.

- Base de datos MySQL via Prisma: unica fuente de verdad.

- BunnyCDN, WhatsApp, GROQ: servicios externos sin cambios.

Capa iOS (PWA — sin tocar):

- El usuario instala desde Safari > 'Agregar a pantalla de inicio'.

- Service Worker existente (v377-bunny-storage-reorg) maneja offline.

- Push via VAPID sigue funcionando en iOS.

Capa Android (nueva — Capacitor):

- APK descargado desde Google Play Store.

- WebView de Capacitor carga la misma UI de Next.js.

- SQLite nativo reemplaza IndexedDB para persistencia garantizada.

- Background Fetch nativo reemplaza el poller del Service Worker.

- FCM reemplaza VAPID para push notifications en Android.

- Acceso directo a GPS, camara y filesystem sin limitaciones del browser.

# 5. Guia de referencia por fase

Cada fase tiene su documento detallado. El orden de lectura recomendado al ejecutar cada fase:

- PLAN_GENERAL.docx — este documento. Leer primero y mantener como referencia.

- FASE_1_SETUP_CAPACITOR.docx — ejecutar primero, sin excepcion.

- FASE_2_SQLITE_NATIVO.docx — ejecutar solo cuando Fase 1 este completa.

- FASE_3_BACKGROUND_SYNC.docx — ejecutar solo cuando Fase 2 este completa.

- FASE_4_PUSH_FCM.docx — puede ejecutarse en paralelo con Fase 3.

- FASE_5_HARDWARE_PLAYSTORE.docx — ejecutar al final cuando todo este estable.

REGLA CRITICA Nunca saltar fases. Nunca ejecutar una fase sin haber validado la anterior. Cada fase tiene una seccion 'Validacion' al final — no avanzar hasta completarla.