FASE 2

SQLite Nativo — Offline Real

| Duracion estimada | 4-6 dias habiles |
| --- | --- |
| Depende de | FASE 1 completada y validada |
| Objetivo | Reemplazar IndexedDB/Dexie con SQLite nativo de Android |
| Por que es necesario | Android puede limpiar IndexedDB bajo presion de memoria. SQLite nativo es persistente. |

# Problema que resuelve esta fase

La PWA actual usa Dexie (IndexedDB) para el almacenamiento offline. En Android, el sistema operativo puede limpiar el almacenamiento del WebView bajo presion de memoria o cuando el usuario limpia cache. Esto destruye el outbox de sincronizacion pendiente, los caches de proyectos y mensajes, y las sessiones offline.

SQLite nativo de Android vive en el almacenamiento privado de la app y nunca es borrado por el sistema sin que el usuario desinstale la app explicitamente.

Tablas Dexie actuales a migrar (de src/lib/db.ts):

- outbox — cola de operaciones pendientes (CRITICO)

- projectsCache — proyectos con lastAccessedAt

- chatCache — mensajes por projectId

- materialsCache — catalogo de materiales

- clientsCache — clientes

- quotesCache — cotizaciones

- appointmentsCache — citas

- usersCache — usuarios

- dashboardCache — datos del dashboard

- drafts — borradores de archivos

- syncLogs — logs de sincronizacion

- auth + authShadow — cache de autenticacion

# Paso 1 — Instalar plugin SQLite de Capacitor

npm install @capacitor-community/sqlite npx cap sync android

# Paso 2 — Crear capa de abstraccion NativeStorage

Crear el archivo src/lib/native-storage.ts que expone la misma interfaz que Dexie pero usa SQLite en Android y Dexie en el browser/PWA:

// src/lib/native-storage.ts import { Capacitor } from '@capacitor/core'; import { CapacitorSQLite, SQLiteConnection } from '@capacitor-community/sqlite'; const isNative = Capacitor.isNativePlatform(); // Esquema de tablas SQLite (equivalente a Dexie) const CREATE_TABLES = [ `CREATE TABLE IF NOT EXISTS outbox ( id TEXT PRIMARY KEY, type TEXT NOT NULL, payload TEXT NOT NULL, syncId TEXT, createdAt INTEGER DEFAULT (strftime('%s','now')), retries INTEGER DEFAULT 0 )`, `CREATE TABLE IF NOT EXISTS projectsCache ( id TEXT PRIMARY KEY, data TEXT NOT NULL, lastAccessedAt INTEGER )`, `CREATE TABLE IF NOT EXISTS chatCache ( id TEXT PRIMARY KEY, projectId TEXT NOT NULL, data TEXT NOT NULL )`, `CREATE TABLE IF NOT EXISTS syncLogs ( syncId TEXT PRIMARY KEY, resultId TEXT, createdAt INTEGER DEFAULT (strftime('%s','now')) )`, // ... resto de tablas ]; class NativeStorage { private sqlite: SQLiteConnection ¦ null = null; private db: any = null; async init() { if (!isNative) return; // En browser usa Dexie normal this.sqlite = new SQLiteConnection(CapacitorSQLite); this.db = await this.sqlite.createConnection( 'aquatech_db', false, 'no-encryption', 1, false ); await this.db.open(); for (const sql of CREATE_TABLES) { await this.db.execute(sql); } } async addToOutbox(item: OutboxItem): Promise<void> { if (!isNative) { return dexieDb.outbox.add(item); // fallback a Dexie } await this.db.run( 'INSERT INTO outbox (id, type, payload, syncId) VALUES (?,?,?,?)', [item.id, item.type, JSON.stringify(item.payload), item.syncId] ); } async getOutboxPending(): Promise<OutboxItem[]> { if (!isNative) return dexieDb.outbox.toArray(); const result = await this.db.query( 'SELECT * FROM outbox ORDER BY createdAt ASC' ); return result.values.map((r: any) => ({ ...r, payload: JSON.parse(r.payload) })); } async removeFromOutbox(id: string): Promise<void> { if (!isNative) return dexieDb.outbox.delete(id); await this.db.run('DELETE FROM outbox WHERE id = ?', [id]); } // ... resto de metodos (upsertProject, getProject, etc.) } export const storage = new NativeStorage();

# Paso 3 — Inicializar en la app

En src/app/layout.tsx o en el entry point de la app, inicializar el storage nativo antes del primer render:

// src/app/layout.tsx import { storage } from '@/lib/native-storage'; // En el componente raiz: useEffect(() => { storage.init().catch(console.error); }, []);

# Paso 4 — Migrar el outbox al storage nativo

El outbox es la tabla mas critica. Buscar todas las referencias a dexieDb.outbox en el codebase y reemplazarlas con storage.addToOutbox(), storage.getOutboxPending(), etc.

Archivos principales a actualizar:

- src/lib/offline-utils.ts — funciones de agregar items al outbox

- public/custom-sw.js — procesador del outbox (ver Fase 3 para alternativa nativa)

- src/hooks/useProjectActions.ts — acciones offline-aware

- src/components/ProjectCreationWizard.tsx — guardado de borradores

# Validacion — Checklist de la Fase 2

| [ ] | La base de datos SQLite se crea en el primer arranque sin errores (ver logs en Android Studio). |
| --- | --- |
| [ ] | Agregar un item al outbox sin conexion y verificar que persiste al matar y reabrir la app. |
| [ ] | Reiniciar el dispositivo (no solo la app) y verificar que el outbox sigue ahi. |
| [ ] | Simular presion de memoria desde Android Studio y verificar que los datos no se pierden. |
| [ ] | La PWA en iOS sigue funcionando exactamente igual con Dexie (la capa de abstraccion no rompe nada). |
| [ ] | Los caches de proyectos y mensajes se guardan y recuperan correctamente. |

Si todos los checks estan completos: FASE 2 COMPLETADA. Continuar con FASE_3_BACKGROUND_SYNC.docx.