FASE 5

Hardware Nativo + Publicacion Play Store

| Duracion estimada | 3-4 dias habiles |
| --- | --- |
| Depende de | Fases 1-4 completadas y estables |
| Objetivo | GPS/camara nativos + APK firmado en Google Play Store |
| Costo externo | Google Play Developer Account: USD $25 pago unico |

# Parte A — Hardware nativo

Aunque el WebView de Capacitor puede acceder a GPS y camara via APIs del browser, los plugins nativos son mas rapidos, mas confiables y tienen acceso a funcionalidades que el browser no expone (camara en background, GPS de alta precision, acceso al filesystem interno).

## A1 — GPS nativo (@capacitor/geolocation)

npm install @capacitor/geolocation npx cap sync android

En AndroidManifest.xml:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>

Crear src/lib/location-native.ts:

import { Capacitor } from '@capacitor/core'; import { Geolocation } from '@capacitor/geolocation'; export async function getCurrentPosition() { if (Capacitor.isNativePlatform()) { // Plugin nativo — mucho mas rapido y preciso const coords = await Geolocation.getCurrentPosition({ enableHighAccuracy: true, timeout: 10000, }); return { lat: coords.coords.latitude, lng: coords.coords.longitude }; } else { // Fallback browser (PWA iOS) return new Promise((resolve, reject) => { navigator.geolocation.getCurrentPosition( pos => resolve({ lat: pos.coords.latitude, lng: pos.coords.longitude }), reject, { enableHighAccuracy: true } ); }); } }

Usar getCurrentPosition() en:

- DayRecord al iniciar/finalizar jornada (DAY_START, DAY_END)

- Expense al registrar un gasto

- Appointment al confirmar ubicacion del operador (operatorLocation)

## A2 — Camara nativa (@capacitor/camera)

npm install @capacitor/camera npx cap sync android

En AndroidManifest.xml:

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/> <uses-permission android:name="android.permission.READ_MEDIA_IMAGES"/>

Crear src/lib/camera-native.ts:

import { Capacitor } from '@capacitor/core'; import { Camera, CameraResultType, CameraSource } from '@capacitor/camera'; export async function takePhoto(): Promise<string> { if (Capacitor.isNativePlatform()) { const photo = await Camera.getPhoto({ quality: 80, allowEditing: false, resultType: CameraResultType.Base64, source: CameraSource.Prompt, // pregunta: camara o galeria }); return `data:image/jpeg;base64,${photo.base64String}`; } else { // Fallback: input file del browser return new Promise((resolve) => { const input = document.createElement('input'); input.type = 'file'; input.accept = 'image/*'; input.onchange = (e: any) => { const file = e.target.files[0]; const reader = new FileReader(); reader.onload = () => resolve(reader.result as string); reader.readAsDataURL(file); }; input.click(); }); } }

Usar takePhoto() en:

- Chat de proyecto al enviar imagenes (ChatMessage tipo IMAGE)

- Galeria de proyecto (ProjectGalleryItem)

- Adjuntos de citas (Appointment.files)

## A3 — Filesystem nativo (@capacitor/filesystem)

npm install @capacitor/filesystem npx cap sync android

Usar para manejar archivos grandes antes de subir a BunnyCDN. La estrategia actual de la PWA (base64 para <10MB, Cache API para <600MB) se puede mantener, pero en Android nativo el Filesystem da acceso directo al almacenamiento del dispositivo sin pasar por el WebView.

# Parte B — Publicacion en Google Play Store

## B1 — Crear cuenta de desarrollador

- Ir a https://play.google.com/console

- Crear cuenta con cuenta Google

- Pagar USD $25 (pago unico, no recurrente)

- Completar perfil de desarrollador

## B2 — Generar keystore de firma

El keystore es la llave privada con la que se firma el APK. GUARDAR EN LUGAR SEGURO — si se pierde, no se puede actualizar la app en Play Store.

# Ejecutar en la raiz del proyecto keytool -genkey -v \ -keystore aquatech-release-key.keystore \ -alias aquatech-key \ -keyalg RSA \ -keysize 2048 \ -validity 10000 # Guardar estas credenciales en un gestor de passwords: # - keystore password # - key alias: aquatech-key # - key password

## B3 — Configurar firma en Gradle

En android/app/build.gradle:

android { signingConfigs { release { storeFile file('../../aquatech-release-key.keystore') storePassword System.getenv('KEYSTORE_PASSWORD') keyAlias 'aquatech-key' keyPassword System.getenv('KEY_PASSWORD') } } buildTypes { release { signingConfig signingConfigs.release minifyEnabled true proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt') } } }

## B4 — Generar AAB (Android App Bundle)

Play Store prefiere AAB sobre APK porque optimiza el tamano de descarga:

# Desde Android Studio: # Build > Generate Signed Bundle / APK > Android App Bundle # O desde la linea de comandos: cd android KEYSTORE_PASSWORD=tu_password KEY_PASSWORD=tu_key_password \ ./gradlew bundleRelease # El AAB queda en: # android/app/build/outputs/bundle/release/app-release.aab

## B5 — Subir a Play Store

- En Play Console: crear nueva app

- Configurar: nombre, descripcion, categoria (Negocios/Empresa)

- Subir capturas de pantalla del app (minimo 2)

- Subir icono de la app (512x512 px PNG)

- Crear release interno: subir el .aab

- Completar el cuestionario de contenido

- Publicar primero como 'Release interno' para probar con tu equipo

- Cuando este estable: promover a 'Produccion'

Tiempo de revision de Google: 1-3 dias para la primera version. Actualizaciones posteriores: usualmente horas.

# Validacion — Checklist de la Fase 5

| [ ] | GPS nativo funciona en DAY_START — la ubicacion se guarda en el DayRecord. |
| --- | --- |
| [ ] | La camara nativa abre correctamente y la foto sube a BunnyCDN. |
| [ ] | El keystore esta guardado en un lugar seguro (NO en el repositorio git). |
| [ ] | El AAB firmado se genera sin errores. |
| [ ] | El release interno se instala desde Play Store en un dispositivo de prueba. |
| [ ] | Las notificaciones push llegan correctamente en la version de Play Store (no solo en debug). |
| [ ] | El background sync funciona en la version de Play Store. |
| [ ] | La app pasa la revision de Google y llega a estado 'Publicada'. |

MIGRACION COMPLETADA AquaTech CRM esta disponible en Google Play Store. iOS: PWA via Safari (sin cambios) ¦ Android: App nativa via Play Store